АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_15.05.2018г.____№_336_____

г.Ершов

# О внесении изменений и дополнений

# в  приложение к постановлению

# администрации Ершовского муниципального

# района Саратовской области от 04.08.2010г.

# №  921

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района   Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести  в приложение к постановлению администрации Ершовского

# муниципального района Саратовской области от 04.08.2010г. №  921 «Об

# утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и    повышение  энергетической эффективности Ершовского муниципального

# района на   2011- 2020 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте  Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального  района на 2011-2020 годы» позицию «Перечень основных направлений Программы» дополнить следующими словами:

«Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального района»;

1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования составляет 49621,5 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 0,0 тыс. рублей;

2012 год –4808,5 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей,

2015 год – 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 8680,0 тыс. рублей;

2018 год – 10233,0 тыс. рублей;

2019 год – 14000,0 тыс. рублей (прогнозно);

2020 год -  11500,0 тыс. рублей (прогнозно), из них:

областной бюджет – 42803,4 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 0,0 тыс. рублей;

2012 год – 2886,4 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 8680,0 тыс.рублей;

2018 год – 9537,0 тыс. рублей;

2019 год – 12500,0 тыс. рублей (прогнозно);

2020 год – 9200,0 тыс. рублей (прогнозно) ;

местный бюджет– 6818,1 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 0,0 тыс. рублей;

2012 год – 1922,1 тыс.рублей;

2013 год – 0,0     тыс. рублей;

2014 год – 0,0     тыс. рублей;

2015 год – 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0     тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 696,0 тыс. рублей;

2019 год – 1500,0 тыс. рублей (прогнозно);

2020 год – 2300,0 тыс. рублей (прогнозно)».

# 1.2.  таблицу 4 «Первоочередные мероприятия по энергосбережению» пункта 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции:

| № п/ п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Капита-льные вложе-ния, тыс. руб. | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК РДК | Замена витражей, составление энергетического паспорта | 312,8 | 2012 |
| 2 | МБОУ ДО «Детская школа искусств» | Составление энергетического паспорта | 22,0 | 2012 |
| 3 | МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» | Составление энергопаспорта Реконструкция системы отопления, замена окон и дверей на энергосберегающие | 65,2 400,0 | 2012 2020 |
| 4 | МДОУ № 2 «Машенька» г.Ершова | Реконструкция котельной | 189,044 400,0 | 2012 2015 |
| 5 | МДОУ № 18 «Ромашка» -структурное подраз-деление фил. МОУ СОШ с.Перекопное в с.Василь-евка | Замена газового счетчика с термокорректором | 35,63 | 2012 |
| 6 | МОУ СОШ с.Орлов-Гай | Замена газового счетчика с термокорректором | 81,015 | 2012 |
| 7 | МОУ СОШ с.Дмитриевка | Реконструкция котельной | 1066,236 | 2012 |
| 8 | Филиал МОУ СОШ с.Перекопное в с.Васильевка | Замена газового счетчика с термокорректором | 35,63 | 2012 |
| 9 | МОУ ООШ с.Чугунка | Замена газового счетчика с термокорректором | 40,74 | 2012 |
| 10 | МОУ ООШ с.Чкалово | Замена газового счетчика с термокорректором | 35,63 | 2012 |
| 11 | МОУ СОШ п.Красный Боец | Реконструкция котельной | 1009,44 | 2012 |
| 12 | МОУ СОШ № 3 г.Ершов | Замена оконных блоков Установка блочной котельной | 606,985 3138,9 | 2012 2017 |
| 13 | МДОУ № 3 «Звездочка» г.Ершова | Замена окон Установка блочной котельной | 148,73 1383,4 | 2012 2017 |
| 14 | МДОУ «Аленушка» | Установка блочной котельной | 1399,2 | 2017 |
| 15 | МОУ СОШ № 2 г.Ершов | Установка блочной котельной | 2758,5 | 2017 |
| 16 | МДОУ «Солнышко» | Замена окон. Установка блочной котельной | 149,995 2416,0 | 2012 2018 |
| 17 | МОУ СОШ №4 г.Ершов | Установка блочной котельной | 2953,0 | 2018 |
| 18 | МОУ ООШ с. Черная Падина | Реконструкция котельной | 2316,0 | 2018 |
| 19 | МДОУ «Теремок» | Установка блочной котельной | 116,0 | 2018 |
| 20 | МДОУ «Гномик» | Установка блочной котельной | 116,0 | 2018 |
| 21 | Малая сцена МБУК РДК | Установка блочной котельной | 2316,0 | 2018 |
| 22 | МКУ «Служба жизнеобеспечения образовательных учреждений ЕМР» котельная №6 | Установка блочной котельной, реконструкция участка теплотрассы | 4000,0 | 2019 |
| 23 | Музыкальная школа (ул. Интернациональная) | Установка блочной котельной | 2000,0 | 2019 |
| 24 | МКУ «Орлово-Гайский СДК» | Реконструкция котельной | 1500,0 | 2019 |
| 25 | МОУ СОШ с.Краснянка | Реконструкция котельной, реконструкция теплотрассы | 2500,0 | 2020 |
| 26 | МОУ СОШ с. Антоновка | Реконструкция участка теплотрассы | 500,0 | 2019 |
| 27 | Д/с «Улыбка» с. Перекопное | Реконструкция системы водоснабжения и канализации | 1000,0 | 2019 |
| 28 | МДОУ «Василек» | Установка блочной котельной | 2000,0 | 2019 |
| 29 | МОУ СОШ (д/с № 36 «Солнечный лучик») с. Лобки | Реконструкция системы водоснабжения и канализации, замена окон и дверей на энергосберегающие | 2700,0 | 2020 |
| 30 | МОУ «ДОД ДЮСШ» | Установка блочной котельной | 1500,0 | 2019 |
| 31 | МДОУ №6 «Малышок» г.Ершова | Реконструкция участка теплотрассы Реконструкция котельной | 1500,0 | 2019 |
| 32 | Филиал МОУ СОШ п.Кушумский в с. Верхний Кушум | Реконструкция системы отопления Замена окон и дверей на энергосберегающие | 1009,436 1000,0 | 2012 2020 |
| 33 | Муниципальные объекты Ершовского МР | Реконструкция системы холодного водоснабжения МР (496,7км) | 4900,0 | 2020 |
|  | Итого: | 49621,5 |  |

# 1.2.1. таблицу 5 «Финансирование программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального района на 2011-2020 годы» по годам» пункта 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции:

| годы | до 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем финансирования | 0 | 0 | 4808,5 | 0 | 0 | 400 | 0 | 8680 | 10233 | 14000 | 11500 |
| Итого | 49621,5 |

1.3. Раздел 3.3 «Первоочередные мероприятия по энергосбережению» дополнить следующими словами:

«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального района».

Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального района». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Ершовского муниципального района |
| Цель и задачи подпрограммы | Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | реконструкция действующих объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий; внедрение энергосберегающих технологий; снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы; снижение потерь тепловой энергии, воды и электрической энергии при их транспортировке, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения новых энергосберегающих технологий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018год |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам (тыс.руб.) | общий объем - 10233,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 10233,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 9537,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 9537,0 тыс. рублей; местный бюджет– 696,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 696,0 тыс. рублей; |

# 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

# основных проблем в указанной сфере.

В  настоящее  время  создание  условий  для  повышения  эффективности  использования энергии  и  других  видов  ресурсов  становится  одной  из  приоритетных  задач  социально-экономического развития Ершовского муниципального района.

В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате потребителями фактически потребленных коммунальных услуг, ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования ЖКХ. Установка модульных котельных стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи потребителей.

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.

- Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов;

- сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;

снижение удельных  показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращения потерь тепловой и электрической энергии,  воды и  природного газа;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);

- снижения  затрат  на  энергопотребление  организаций  бюджетной  сферы   Ершовского муниципального района  в  результате  реализации энергосберегающих мероприятий.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в таблице

| Наименование мероприятия, стройки, объекта | Описание мероприятия, стройки, объекта | Сметная стоимость объекта (сводный сметный расчет) (тыс. руб.) | Средст-ва област-ного бюджета (тыс. руб.) | Средст-ва местно-го бюджета (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в стоимос-тном выражении, тыс.руб./ год |
| МОУ СОШ №4 | Установка блочной котельной | 2837,0 | 2837,0 | 116,0 | 360,0 |
| МДОУ «Солнышко» | Установка блочной котельной | 2300,0 | 2300,0 | 116,0 | 360,0 |
| МОУ СОШ с.Черная Падина | Установка блочной котельной | 2200,0 | 2200,0 | 116,0 | 220,0 |
| Малая сцена МБУК РДК | Установка блочной котельной | 2200,0 | 2200,0 | 116,0 | 190,0 |
| МДОУ «Гномик» | Установка блочной котельной |  | 0 | 116,0 | агентский договор |
| МДОУ «Теремок» | Установка блочной котельной |  | 0 | 116,0 | агентский договор |
| Всего: |  | 9537,0 | 696,0 |  |

4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы   –

10233,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 10233,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет -  9537,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 9537,0  тыс. рублей;

местный бюджет– 696,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 696,0  тыс. рублей.

### 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

- осуществить постепенный переход потребителей топливно-энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функционирования и развития;

- сократить потери тепловой, электрической энергии и воды;

- снизить объемы потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сократить расходы на оплату энергоресурсов.»

2. Сектору по информационным технологиям и программному                    обеспечению  администрации Ершовского муниципального района   разместить  настоящее   постановление на официальном сайте             администрации  ЕМР в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за  собой.

Глава администрации                                                            С. А. Зубрицкая