

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

***РАСПОРЯЖЕНИЕ***

от 25.02.2022 г. № 3

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий"дорожной карты" по ремонту автодорог Миусского муниципального образованияЕршовского района Саратовской области |

Руководствуясь Уставом Миусского МО Ершовского муниципального района Саратовской области:

1. Утвердить План мероприятий "дорожную карту" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Миусского муниципального образования

Ершовского муниципального района

Саратовской области А.А. Кузьминов

Приложение к распоряжению

администрации Миусского МО

Ершовского муниципального района

 Саратовской области

План мероприятий "дорожная карта" по ремонту автодорог Миусского МО Ершовского муниципального района Саратовской области в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| 1. | Подготовка конкурсной документации для проведения аукциона:-ремонт автодороги в с. Чкалово Ершовского района Саратовской области.- ремонт автодороги в с. Чугунка Ершовского района Саратовской области. | До 28.02.2022 г. | Кузьминов А.А.Михайлова Л.Л. |
| 2. | Объявление аукциона:-ремонт автодороги в с. Чкалово Ершовского района Саратовской области.- ремонт автодороги в с. Чугунка Ершовского района Саратовской области. | До 26.02. 2022 г. | Кузьминов А.А.Михайлова Л.Л. |
| 3. | Согласование графика ремонтных работ в соответствии с контрактом. | До подписания контракта. | Кузьминов А.А.Михайлова Л.Л. |
| 4. | Подписание контракта по объекту  | До 26.03.2022 г. | Кузьминов А.А.Михайлова Л.Л. |
| 5.5.15.2 | Создание на территории населенного пункта группы общественного контроля:с. Чкалово;с. Чугунка. | До 15.03.2022 г. | Кузьминов А.А.Кривошеева Л.Е.Сидоркина Т.Г.Рябова Я.С.Латышев В.В.Скребцов С.И.Медина Е.В. |
| 6. | Освещение проведения ремонта на сайте администрации ЕМР, социальные сети. | Весь период, не реже одного раза в неделю. | Кузьминов А.А.Михайлова Л.Л. |
| 7. | Проведение рабочих групп по ходу проведения ремонтных работ. | Весь период, каждые две недели. | Кузьминов А.А.Михайлова Л.Л. |
| 8. | Завершение ремонтных работ. | 01.08.2022 г. | Кузьминов А.А. |