АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСЕЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 ЕРШОВСКОГО  РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля  2018 г.                                                                              № 05

Об образовании паводковой

комиссии в Новосельском

муниципальном образовании

Для организованного пропуска паводковых вод в 2018 году, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей  и животных, сохранности от разрушений дорог, мостов , временных  перемычек, плотин  на территории  Новосельского муниципального  образования необходимо:

- Создать паводковую комиссию в составе, согласно приложения.

- Поручить паводковой комиссии в срок до 02 марта 2018 года                    разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению              безаварийного пропуска паводковых вод.

- Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций независимо от форм собственности, до 01 марта 2018 года представить паводковой комиссии Новосельского муниципального образования акты о готовности к проведению безаварийного пропуска паводковых вод.

- Рекомендовать руководителям предприятий  ООО « Кронверк Новосельский мехкарьер»,   ООО « Росщебстрой»,  ООО                              « Розмаш»,ТСЖ « Новосельское» ,  КФХ ИП Турцев В.Н., КФХ  ИП Саидов В.В. создать необходимые запасы материальных ресурсов по безаварийному пропуску паводковых   вод.

- Паводковой комиссии Новосельского муниципального образования до 04 мая 2018 года подвести итоги проведения паводковых мероприятий в  2018 году.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   инспектора по работе с населением администрации Новосельского муниципального образования Ганина К.В.

И.о .главы  администрации

Новосельского МО :                                                                   Н.А. Королева

Приложение к постановлению главы

администрации Новосельского

муниципального образования

№ 05 от 26.02.2018 года

СОСТАВ

паводковой комиссии по Новосельскому муниципальному образованию.

Председатель комиссии -           Ганин К.В. – инспектор по  работе

с населением администрации

Новосельского МО.

Заместитель председателя-        Сергеев И .Н. – механизатор  ИП КФХ

Турцев В.Н. ( по согласованию)

Члены комиссии                        Макаров В.И . - водитель автобуса МОУ СОШ

с. Лобки ( по согласованию) ;

Волкодав О.Н. ,-  фельдшер Новосельской

участковой больницы ( по согласованию);

Стоянов В.С. - председатель ТСЖ

« Новосельское» ( по согласованию);

Кужахметов А.К.- не работает ( по

согласованию)

Верно:

Специалист администрации

Новосельского МО :                                                                 Н.В. Гамова.

ПЛАН

организационных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году в с. Лобки и с. Кам- Сарма.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести осмотр плотины в с. Лобки | до 12.03.2018 г. | Ганин К.В. |
| 2. | Произвести очистку от снега водосбросных сооружений | в зависимости от погоды | Ганин К.В. |
| 3. | Подготовить глину на случай прорыва | до 12.03.2018 г. | Ганин К.В. |
| 4. | Очистить водосточные канавы в с. Лобки | до 23.03.2018г. | Макаров В.И. |
| 5. | Очисть от снега водозаборный колодец в с. Кам-Сарма, подготовить пути обхода паводковых вод, завести доломит. | до 19.03.2018 г. | Макаров В.И. |
| 6. | Установить на время паводка круглосуточное дежурство в особо опасных местах | в зависимости от обстановки | Ганин К.В. |

Председатель паводковой

комиссии:                                                                                   К.В. Ганин.

ПЛАН

организационных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году по  пос. Новосельский.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий. | 02.03.2018 г. | Ганин К.В. |
| 2. | Заседание паводковой комиссии. | 15.03.2018 г. | Ганин К.В. |
| 3. | Обеспечить защиту источников централизованного водоснабжения от загрязнения в период паводка, а также защиту насосно-силового оборудования на водопроводах от затопления. | с 12.03.2018 г. по требованию | Стоянов В.С. |
| 4. | Выделение техники для проведения паводка 2018 г. Машины для перевозки грунта, щебня, доломита. | с 19.03.2018 г. по требованию | Закурдаев Н.А. |
| 5. | Откачка воды из канализационных колодцев на территории , пос. Новосельский, с.Лобки, с. Кам-Сарма. | с 19.03.2018 г. по требованию | Ганин К.В. Стоянов В.С. |

Председатель паводковой комиссии:                                    Ганин К.В.

Главе администрации Ершовского

муниципального района

С.А. Зубрицкой

Администрация Новосельского  муниципального образования, в ответ на Ваше письмо  №02-54-886 от 22.02.2018 г., предоставляет Вам следующую информацию :

-  в границах Новосельского муниципального образования отсутствуют  зоны затопления ( подтопления)  населенных пунктов, мостов, участков  автодорог в период весеннего паводка 2018 года;

- на территории Новосельского МО находится 4 пруда и одна  ГТС (водохранилище  находится в северо-западной окраине с. Лобки, балансосодержателем гидротехнического сооружения в с. Лобки является  Ершовский филиал ФГУ «Саратовмелиоводхоз»).

-постановление об образовании паводковой комиссии прилагается;

-план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод прилагается;

- объем работ и перечень сил и средств, привлекаемых в период половодья, определены  в плане мероприятий;

- по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод ответственным дежурным  по администрации Новосельского МО является Ганин Константин Валентинович- инспектор по работе с населением.

И.о.главы администрации

Новосельского МО:                                                     Н.А. Королёва