**План мероприятий**

**по улучшению качества питьевой воды на территории Новосельского МО**

 **на 2017 год.**

Целью мероприятий являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Задачи: улучшение и (или) доведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН 2.1.4.1074- 01); обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий,

повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | период проведения, годы | ответственный |
|   |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения во всех селах поселения | в течение всего периода | ТСЖ « Новосельское»   Администрация     |
| 3 | Оборудование приборами учета расхода воды из скважины, п. Новосельский | 2017-2019 год | ТСЖ « Новосельское»     Администрация   |
|    6 |  Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности |   при поступлении заявлений | ТСЖ « Новосельское»   Администрация     |
| 7 | Размещение на информационных стендах   и официальном сайте в сети Интернет, сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | 2018 год  | Администрация        |
| 8 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | 2017-2018год | ТСЖ « Новосельское»Администрация        |
| 9 | Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения. | 2017 год-2018  | ТСЖ « Новосельское» Администрация        |
| 10 | Частичный ремонт труб старого водопровода  ул.Рабочаяп. НовосельскийЗамена  глубинного насоса на скважины п. НовосельскийУстранить образовавшиеся порывы в зимний период в с. Каменная Сарма и с. ЛобкиОчистка колодца в с. Каменная СармаЗакончить ремонт водопровода в с. Лобки  | 2017-2018 год | ТСЖ « Новосельское»Администрация |